**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**1.Thông tin chung:**

Tên nhóm: Nhóm Hiểu – Hải – Nhàn - Duy

Tên đề tài đăng ký: Quản lý hệ thống cửa hàng tiện lợi

Các thành viên có tham dự bao gồm danh sách đính kèm :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò | Email | SĐT |
| 1 | 16211TT1621 | Nguyễn Khánh Duy |  |  |  |
| 2 | 16211TT1727 | Nguyễn Quang Hiểu | Nhóm trưởng |  |  |
| 3 | 16211TT1697 | Trương Thị Nhàn |  |  |  |
| 4 | 16211TT2516 | Nguyễn Văn Hải |  |  |  |

***Mục tiêu họp nhóm nhằm :***

1. **Thảo luận, bàn bạc về đồ án giáo viên giao.**
2. **Sắp xếp thời gian thực hiện từng công việc để hoàn thành đồ án.**
3. **Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong nhóm.**

Địa điểm:

Thời gian bắt đầu và kết thúc: 10.12.2018– 10.12.2018

1. **Kết quả buổi họp:**

* Hoàn thành bản Thiết kế

1. **Nội dung:**

* Thảo tuần về ứng dụng đồ án.
* Thảo luận về giao diện WindownForm **.**
* Viết sự kiện

1. **Tổ chức công việc:**

* Nhóm trưởng phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm và cho cả nhóm trưởng, công việc được phân công là viết form, viết sự kiện
* Tổng hợp và cùng nhau sửa lỗi mắc phải
* Thông báo để GV hướng dẫn, xét duyệt, đưa ra giải pháp (nếu có)

1. **Bảng phân công công việc :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả |
| 1 | Nguyễn Quang Hiểu | Thiết kế Form SANPHAM, HOADON, CTHD | 10.12.2018 | 10.12.2018 | Hoàn thành |
| 2. | Trương Thị Nhàn | Thiết kế Form THONGKE, TONGTHONGKE | 10.12.2018 | 10.12.2018 | Chưa Hoàn thành |
| 3 | Nguyễn Khánh Duy | Thiết kế Form KHUVUC, CHUCVU | 10.12.2018 | 10.12.2018 | Hoàn thành |
| 4 | Nguyễn Văn Hải | Thiết kế Form NHANVIEN, TAOTAIKHOAN, DOIMATKHAU | 10.12.2018 | 10.12.2018 | Hoàn thành |

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

Thư Ký

Trương Thị Nhàn